耐久实验室、空簧办公室装修改造项目

技术标书

1. 项目概况：

1、本招标工程项目概况

1.1 工程名称：浦林成山耐久实验室、空簧办公室装修

1.2 工程地点：山东省荣成市浦林成山工厂

1.3 概况：建筑面积约503.97㎡，具体见清单；

1. 主要技术参数：

具体详见招标清单，主要包括吊顶更换、墙面涂料、门窗修缮等工作，包含材料采购、制作、运输、装卸、安装、调试、成品保护、垃圾清运、保洁清理、规费利润及其他等全部工作。

工期要求：总工期：16自然天。进场时间以甲方通知为准。

装修开工日期2023年9月25日，空簧办公室2023年10月6日完成；耐久实验室2023年10月10日完成。

1. 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司
2. 项目负责人：龙福强 15588400886
3. 技术要求发至潜在供货商后，在商务开标前7天内向采购部门提供技术标书，确认是否完全满足技术要求、完善技术参数、提出偏移项等。
4. 技术投标书中必须注明第三方供货范围及名称，在项目执行中如有变更需及时通知需方，同意后方可变更。